Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Кировский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

«Приобретение прогулочной беседки для МБДОУ № 69 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 76»

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

10.03.2026г. до 17.03.2026г.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Приобретение прогулочной беседки для МБДОУ № 69 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 76» | 595,00 тыс.руб | ООО СТК «Оптима» |
| 2. | Уборка территории после монтажа прогулочной беседки, погрузочно-разгрузочные работы, окраска бордюров | Трудовое участие | 120 человек |
| 3. | Предоставление игрушек -10 шт. | Имущественное участие | Жестяткина Екатерина Вадимовна |
|  | предоставление цветов в кашпо - 4 шт. | Имущественное участие | Алексеева Анна Игоревна |
|  | предоставление хозяйственного инвентаря -4 шт. | Имущественное участие | Абасова Пери Исмаиловна |
|  | Предоставление белой краски -3 штуки. | Имущественное участие | Любименко Диана Сергеевна |
|  | Итого | 595,00 тыс.руб |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 595,00 | 100% | 595,00 | 100% |
| объем средств местного бюджета | 529,55 | 89% | 529,55 | 89% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 65,45 | 11% | 65,45 | 11% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы 4-5 ракурса

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |