Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории МБДОУ №70 по адресу   г. Ростов на Дону улица Социалистическая, 198а».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: Реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.06.2026 –01.08.2026.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован в срок

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Благоустройство территории МБДОУ №70 по адресу г. Ростов на Дону улица Социалистическая, 198а». | 2 461,20 тыс. рублей | ИП Худяков Евгений Владимирович |
| 2. | Подготовка площадки к проведению ремонтных работ. (уборка инвентаря. игрового оборудования, лавочек, упаковка растений в мешки) | Трудовое участие | 120 человек |
| 3. | Предоставление хоз. Инвентаря (ведра 2шт. лопаты 2шт. грабли 1 шт) | Имущественное участие | Савенко Н.Л. |
|  | Предоставление растений для посадки (можевельник 2 шт, самшит 3 шт.) | Имущественное участие | Агопова К.С. |
|  | Предоставление кашпо 3 шт. | Имущественное участие | Дядюхина М.П. |
|  | Предоставление декоративных камней для газонов 4 упаковки. | Имущественное участие | Сергеева И.М. |
|  | Итого | 2 461,20 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 461,20 | 100 | 2 461,20 | 100 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 215,08 | 90 | 2 215,08 | 90 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 246,12 | 10 | 246,12 | 10 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 Ракурс |  |  |
| 2. Ракурс |  |  |
| 3. Ракурс |  |  |
| 4. Ракурс |  |  |
| 5. Ракурс |  |  |