Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории МБДОУ №70 по адресу   г. Ростов на Дону улица Социалистическая, 198а».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: Реализован.
                                                                               (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.06.2026 –01.08.2026.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован в срок

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Благоустройство территории МБДОУ №70 по адресу   г. Ростов на Дону улица Социалистическая, 198а».
	2 461,20 тыс. рублей
	ИП Худяков Евгений Владимирович

	2.
	Подготовка площадки к проведению ремонтных работ.  (уборка инвентаря. игрового оборудования, лавочек, упаковка растений в мешки)
	Трудовое участие
	120 человек

	3.

	Предоставление хоз. Инвентаря (ведра 2шт. лопаты 2шт. грабли 1 шт)
	Имущественное участие
	Савенко Н.Л.

	
	Предоставление растений для посадки (можевельник 2 шт, самшит 3 шт.)
	Имущественное участие
	Агопова К.С.

	
	Предоставление кашпо 3 шт.
	Имущественное участие
	Дядюхина М.П.

	
	Предоставление декоративных камней для газонов 4 упаковки.
	Имущественное участие
	Сергеева И.М.

	
	Итого
	2 461,20 тыс. рублей
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 461,20
	100
	2 461,20
	100

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 215,08
	90
	2 215,08
	90

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	246,12
	10
	246,12
	10

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	




[bookmark: _GoBack]5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1
Ракурс
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	2.
Ракурс
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	3.
Ракурс
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	4.
Ракурс
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	5.
Ракурс 
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